PLAN DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

Grupo 28

Responsable Soporte: Diego Moreno

Historial de versiones

El Historial de Versiones es mantenido automáticamente por Git. El historial oficial de cambios de la Línea Base es el git log de la rama main, el cual especifica cada cambio junto a su autor, fecha y descripción, proporcionando así una trazabilidad completa.

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción del Cambio | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 29/10/2025 | Diego Moreno Dueñas | Creación inicial del Plan de Gestión de Configuración (PGCS). | CCC |
| v2 | 15/11/2025 | Diego Moreno Dueñas | Revisión y actualización respecto al feedback recibido | CCC |

Índice del Plan de Gestión de Configuración de BeerSp

- Introducción

- Identificación de la Configuración
2.1 Nombrado, Versionado y Etiquetado de ECs
- 	Propósito
- 	Propietario de los productos
- 	Lista de Elementos de Configuración (EC) del proyecto
- 	Versionado
- 	Etiquetado
2.2 Línea Base
-	 Control de la Línea Base
- 	Momento de inclusión en el GCS (IS II)
2.3 Copias de Seguridad
-	 Copia de cada versión
- 	Copia tras cada cambio
- 	Etiquetado y fecha
- 	Responsable de soporte
- 	Conservación de todas las versiones
- 	Copia adicional del propietario

- Procedimientos de Control de Configuración
3.1 Comité de Control de Configuración/Cambios (CCC)
- 	Funciones del CCC
- 	Aprobación de cambios
-	 Control de versiones
-	 Seguimiento de solicitudes
- 	Auditorías y revisiones
- 	Composición del CCC
- Procedimiento de operación
3.2 Procedimientos de control: EC Nuevo
-	3.2.1 Formulario de petición de cambios de la configuración
3.3 Procedimientos de control: EC Existente
- 	3.3.1 Formulario de petición de cambios a la configuración

- Informes de Estado de Configuración
4.1 Formulario de Informe de Estado de la Configuración

- Introducción

El presente Plan de Gestión de Configuración del Software (GCS) tiene como finalidad definir las políticas, procedimientos y responsabilidades necesarias para identificar, controlar, registrar y auditar todos los elementos de software y documentación del proyecto BeerSp. Este plan asegura que las versiones del software, los artefactos de desarrollo y la documentación asociada se mantengan consistentes y controladas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Identificación de la Configuración

2.1) Nombrado, Versionado y Etiquetado de ECs

Propósito:
El objetivo de esta sección es asegurar que todos los productos a controlar dentro del proyecto BeerSp estén identificados y etiquetados de manera única, permitiendo su trazabilidad y control a lo largo del ciclo de vida del software. Cada Elemento de Configuración (EC) tendrá un propietario asignado, quien será responsable de su actualización, revisión y mantenimiento.

Propietario de los productos:
Cada EC del proyecto cuenta con un responsable claramente definido dentro del equipo de desarrollo, encargado de garantizar la correcta gestión de versiones y la integridad del contenido:

- Plan de GCS → Responsable: Líder de proyecto

- Requisitos (ERS) → Responsable: Analista de requisitos

- Diseño del producto (DIS) → Responsable: Arquitecto de software

- Código fuente → Responsable: Desarrollador principal

Lista de Elementos de Configuración (EC) del proyecto:

| Acrónimo | Elemento de Configuración | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PGCS | Plan de Gestión de Configuración del Software | Documento que define las políticas y procedimientos de control de configuración. |
| ERS | Especificación de Requisitos del Software | Documento que contiene todos los requisitos funcionales y no funcionales de BeerSp. |
| DIS | Diseño del Producto | Documento que detalla la arquitectura, diagramas y diseño de la aplicación. |
| CÓD | Código Fuente del Programa | Conjunto de archivos fuente, librerías y scripts necesarios para la construcción de BeerSp. |

Versionado:
El versionado de cada EC sigue la convención vX, donde la X indica la versión del producto.

En cada nueva versión del documento, se incrementa en 1 la X.

Etiquetado:
Cada EC será etiquetado combinando Acrónimo + Versión + Número de grupo, para facilitar su identificación y control en repositorios y sistemas de gestión de configuración. Por ejemplo:

- PGCS_v1_Grupo28

- ERS_v12_Grupo28

Este esquema garantiza que cada producto del proyecto BeerSp pueda ser localizado, revisado y auditado de manera inequívoca, evitando confusiones entre diferentes versiones o responsables.

2.2) Línea base

Durante la Fase de Estrategia y Planificación del proyecto, se establece la primera línea base, que debe contener el:

- Plan de Gestión de Configuración del Software (PGCS): inspeccionado, actualizado y aprobado.

Estos elementos constituyen la referencia oficial para el inicio del desarrollo del proyecto.

Control de la Línea Base:

- Una vez que un EC ha sido incluido en la línea base, se convierte en la versión oficial del producto.

- Ningún cambio puede realizarse sobre un EC en línea base sin la autorización formal del Comité de Control de Configuración (CCC).

- Cualquier modificación posterior debe realizarse mediante procedimientos de control de cambios, registrando las nuevas versiones y actualizando la línea base correspondiente.

Momento de inclusión en el GCS (IS II):
Cada EC se pone bajo control de GCS en un momento específico del ciclo de vida del proyecto, definido por la fase o actividad en la que se encuentra.

| Elemento de Configuración (EC) | Fase/Actividad de inclusión en GCS | Línea Base |
| --- | --- | --- |
| PGCS | Estrategia y Planificación | Línea Base – 1 |
| Estrategia del Proyecto | Estrategia y Planificación | Línea Base – 1 |
| DIS (Diseño) | Diseño de Software | Línea Base – 3 |
| Código Fuente | Implementación | Línea Base – 4 |
| STD (Estándares del CV) | Estrategia y Planificación | Línea Base – 1 |

De esta manera, se asegura que todos los ECs estén registrados, controlados y auditables según el momento de su creación, garantizando la integridad y trazabilidad del proyecto BeerSp.

2.3) Copias de seguridad

Para garantizar la disponibilidad, recuperación y trazabilidad de todas las versiones oficiales de los Elementos de Configuración (EC) de BeerSp, asegurando que cualquier versión de la línea base pueda ser restaurada en caso de ser necesario, utilizando GitHub como plataforma de control de versiones y copias de seguridad.

Política de Copias de Seguridad:

- Copia de cada versión:
Cada versión del sistema incluida en la línea base se mantendrá en GitHub, asegurando que el código fuente, documentación y otros elementos de configuración estén registrados y disponibles de manera segura.

- Copia tras cada cambio:
Cada vez que se realice un cambio a un EC de la línea base, se deberá realizar un commit y push en GitHub, garantizando que todas las versiones anteriores queden registradas en el repositorio.

- Etiquetado y fecha:
Todas las versiones almacenadas en GitHub se etiquetarán usando el esquema Acrónimo + Versión + Grupo, y los commits incluirán mensajes claros con fecha y descripción de los cambios, facilitando la localización y restauración de versiones anteriores.

- Responsable de soporte:
El responsable de soporte supervisará que todos los EC de la línea base estén correctamente gestionados en GitHub, incluyendo el Plan de Gestión de Configuración (PGCS) y demás documentación oficial.

- Conservación de todas las versiones:
GitHub permite mantener todas las versiones históricas de los EC, garantizando trazabilidad completa de cada elemento y facilitando auditorías o revisiones posteriores.

- Copia adicional del propietario:
Cada propietario de un EC mantendrá también una copia local sincronizada con GitHub de su versión del producto, como medida de seguridad adicional y control individual.

- Procedimientos de Control de Configuración

  - Comité de Control de Configuración/Cambios

El Comité de Control de Configuración y Cambios (CCC) tiene como función principal supervisar, aprobar y controlar todos los cambios que se realicen sobre los Elementos de Configuración (EC) de BeerSp, asegurando que cualquier modificación se realice de manera controlada, documentada y trazable, sin afectar la estabilidad de la línea base oficial del proyecto.

Funciones del CCC:

- Aprobación de cambios:

  - Revisar todas las solicitudes de cambio (RFC – Request for Change) presentadas por los miembros del equipo.

  - Evaluar el impacto técnico, funcional y de recursos de cada cambio propuesto.

  - Autorizar o rechazar la implementación de cambios en los EC, garantizando que solo modificaciones justificadas y planificadas afecten la línea base.

- Control de versiones:

  - Validar que las versiones nuevas de los EC estén correctamente nombradas, versionadas y etiquetadas, según lo definido en el plan de GCS.

  - Confirmar que todas las modificaciones se registren en GitHub, con commits, ramas y etiquetas apropiadas.

- Seguimiento de solicitudes:

  - Mantener un registro actualizado de todas las solicitudes de cambio, incluyendo estado (aprobada, en revisión, rechazada), fecha de solicitud y responsable de la implementación.

  - Asegurar que los cambios aprobados se implementen siguiendo los procedimientos establecidos y que se actualicen las líneas base correspondientes.

- Revisiones:

  - Revisar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de control de configuración.

  - Verificar la integridad y consistencia de los EC dentro del sistema de GCS y del repositorio de GitHub.

Composición del CCC:
El comité estará conformado por miembros del equipo de BeerSp, siendo presidido por el responsable de Desarrollo e incluyendo al Responsable de Soporte.

  - Procedimiento de control: EC Nuevo

El procedimiento para introducir un EC nuevo en la Línea Base (main) sigue el flujo de la asignatura, implementado con GitHub:

- Petición (Propietario): El propietario del EC (ej. Resp. de Requisitos) crea el nuevo EC (ej. ERS_v1.0.0_Grupo28.docx) en una nueva rama (ej. feature/ERS-inicial).

- Apertura de PC: El Propietario abre una Issue (PC) en GitHub describiendo la nueva entrega.

- Apertura de PR: El Propietario abre un Pull Request (PR) para fusionar su rama en main, vinculando la Issue (PC) abierta.

- Revisión de Calidad (Q): El responsable de Calidad (Q) es asignado como Reviewer del PR. Revisa el EC y, si la calidad es correcta, aprueba el PR.

- Revisión Final (CCC): El CCC (Resp. Desarrollo y Soporte) revisa el PR.

- Cierre: Con las aprobaciones de Q y del CCC, el PR es fusionado (merge). El EC pasa a formar parte de la Línea Base (main). La Issue (PC) se cierra automáticamente.

  - Procedimientos de control: EC Existente

El procedimiento para modificar un EC que ya existe en la Lí nea Base (main) sigue el flujo de la asignatura, implementado con GitHub:

- Petición (Peticionario): Cualquier miembro del equipo abre una Issue (PC) en GitHub describiendo el cambio necesario.

- Revisión Inicial (CCC): El CCC revisa la Issue. Si aprueba la solicitud de cambio, etiqueta la Issue como "Aprobada" y la asigna al Propietario del EC. (Si la desaprueba, cierra la Issue con una explicacio n).

- Implementación y Apertura de PR (Propietario): El propietario crea una nueva rama (ej. fix/corregir-ERS) desde main, implementa el cambio y hace commit. El Propietario abre un Pull Request (PR) para fusionar su rama en main, vinculando la Issue (PC) aprobada.

- Revisión de Calidad (Q): El Responsable de Calidad (Q) revisa los cambios en el PR y lo aprueba.

- Cierre y Revisión Final (CCC): Con las aprobaciones de Q y CCC, el PR es fusionado (merge). La Línea Base (main) queda actualizada y la Issue (PC) se cierra.  El CCC revisa el PR.

- Informes de Estado de Configuración

El objetivo de esta sección es definir cómo el equipo hará seguimiento del progreso del producto y de la actividad de cambios. Mientras que en la plantilla se especifica el uso de un Informe de Estado de Configuración, en nuestro caso no será un documento esta tico que se rellene manualmente sino que, en su lugar, el proyecto utilizará las herramientas de informes integradas en GitHub como un Informe de Estado vivo y dina mico.

El responsable de Soporte informara al equipo semanalmente revisando estos dashboards de GitHub en la reunión de equipo.

4.1)  Formulario de Informe de Estado de la Configuración

En lugar de un formulario manual, el informe de estado se extraerá directamente de GitHub:

- Actividad de GCS (Semanal y Acumulada): Se obtiene filtrando las issues de GitHub por etiquetas (ej. "PC-Abierta", "PC-Cerrada") y fechas.

- Estado de la GCS (Volumen del producto): Se puede obtener mediante herramientas de análisis de código (ej. cloc) ejecutadas sobre el repositorio.

- Comentarios: Se generará un resumen de los merges (PRs cerrados) más importantes de la semana.